## Slide 1
GB/T 37092《网络安全技术 密码模块安全要求》
试点工作方案
组织单位： 汇报人： | 中国科学院大学 郑昉昱
日 期： | 2026年4月

## Slide 2
试点背景和工作定位
GB/T 37092 是密码模块设计、开发、检测认证和部署应用的重要基础性标准。
本次修订在继承 2018 版总体框架基础上，对适用范围、模块类型、接口、角色服务与鉴别、软件/固件安全、运行环境、物理安全、非入侵式安全、敏感安全参数管理、自测试、生命周期保障等内容进行系统调整。
组织试点的目的，是验证征求意见稿在不同模块类型、安全等级和检测认证场景中的科学性、合理性、完整性和可操作性。
FIPS 140-2
2001年
GM/T 0028
2014年
GB/T 37092
2018年
FIPS 140-3
2019年
FIPS 140-1
1994年

## Slide 3
可理解性
验证
可实施性
验证
一致性
验证
条款清晰
流程可执行
判定可复核
试点工作目标

## Slide 4
试点组织与职责分工
组织单位：中国科学院大学
组织单位
总体组织、方案编制、标准解读、进度协调、问题汇总和试点总结报告编写。
试点单位
承担条款验证、样品准备、证据提交、检测方法适用性验证和标准完善建议反馈。
技术支撑单位
支撑样品准备、材料提交、技术交流、争议条款研讨和问题处理。
专家组与闭环机制
对试点方案、过程、结果和标准修改建议进行指导评审，确保结论可支撑标准完善。
Notes: 项目牵头单位中国科学院大学，同时也是课题一、二牵头单位，是我国最早的社会力量密码研究单位，鉴别与授权工作组组长单位，密码专业学位研究生教指委秘书处单位，在密码和信息安全领域主持上百项国家级课题，获得数十项国家和省级奖项，首次提出SM2协同方案，得到产业界广泛认可。

## Slide 5
试点参与单位
类型 | 单位与职责
组织单位 | 中国科学院大学：总体组织、方案编制、标准解读、进度协调、问题汇总和试点总结。
应用推广/检测实践 | 商用密码检测认证中心（商用密码标准研究院）：结合既有检测认证实践，验证重点条款检测路径。
试点单位 | 18家检测机构、密码产品厂商、应用和技术单位参与；按自身产品、技术基础和场景承担安全域验证任务。
技术支撑与专家 | 标准编制组相关单位、典型厂商、检测机构、应用单位和专家参与样品准备、技术交流、争议研讨和评审。

## Slide 6
试点依据：以 GB/T 37092 征求意见稿第7章“安全要求”及附录 A、B、C、D、E、F 为主要依据。
验证范围：覆盖通用要求、密码模块规格、接口、角色服务和鉴别、软件/固件安全、运行环境、物理安全、非入侵式安全、敏感安全参数管理、自测试、生命周期保障及其他攻击缓解。
试点对象：硬件、软件、固件、混合软件和混合固件密码模块；样品可选择密码卡、密码机、密码芯片、安全模块、软件密码库、固件模块、云密码服务组件等。
边界说明：试点不形成正式认证结论，评估结果仅作为标准试点验证材料使用。
试点范围和对象

## Slide 7
试点任务分工
任务组 | 重点验证内容与输出
通用要求与规格 | 安全域独立评级、整体评级最低原则、文档要求、模块类型、密码边界、工作模式和被排除部件说明；输出共性问题清单与边界判定示例。
接口、角色、服务和鉴别 | 物理端口与逻辑接口、可信路径、内部加密链路、角色服务授权、鉴别强度和重鉴别要求；输出角色-服务-鉴别矩阵。
软件/固件与运行环境 | 完整性、加载控制、版本标识、更新过程、操作系统访问控制、审计机制和运行环境与密码边界关系。
物理、非入侵与其他攻击 | 拆卸证据/响应、置零、维护接口、环境保护、故障注入、侧信道和其他攻击缓解证据；形成证据要求和方法建议。
敏感安全参数管理 | 关键安全参数、公开安全参数、鉴别数据和鉴别验证数据的生成、建立、输入输出、存储、置零和核准方法；输出参数生命周期矩阵。
自测试与生命周期保障 | 运行前/条件/周期自测试、错误状态、配置管理、有限状态模型、测试文档、配送初始化、生产者证明和生命终止流程。

## Slide 8
试点实施路径
01
准备试点技术文件
形成实施细则、条款验证清单、自评估模板、证据材料清单、问题反馈表和报告模板。
02
开展标准宣贯和试点培训
说明修订背景、主要变化、安全等级、安全域、文档要求、流程和问题反馈机制。
03
开展样品和材料准备
围绕典型样品准备安全策略、手册、设计说明、接口说明、角色服务列表、密钥管理、自测试、物理安全和非入侵式安全材料。
04
条款验证、自评估与检测方法验证
按清单逐项核查证据，记录理解差异和实施难点，形成检测路径建议。
05
结果复核、问题研讨和总结报告
对争议条款分类处理，形成标准修改建议、配套实施建议和试点总结报告。

## Slide 9
典型产品试点测试闭环
试点测试拟至少覆盖：
安全二级软件密码模块
安全三级硬件密码模块
形成“条款-证据-测试-结论”闭环，用于验证标准条款与检测实施路径。
条款
要求
证据
材料
测试
方法
复核
结论
样品准备、材料提交、自评估、检测方法验证、结果复核和专题研讨共同支撑闭环形成。

## Slide 10
阶段 | 时间安排 | 主要工作 | 输出成果 | 责任
准备 | 第1-2周 | 确定试点单位和联系人；编制试点方案、条款验证清单、自评估模板和报告模板。 | 方案、分工表、模板材料 | 组织单位
启动 | 第3周 | 召开试点启动会和标准宣贯培训，明确任务范围、样品要求、材料要求和进度安排。 | 会议纪要、培训材料、问题收集表 | 组织单位/试点单位
实施 | 第4-8周 | 开展样品准备、材料提交、条款自评估、检测方法验证和阶段性问题研讨。 | 自评估表、证据材料、阶段问题清单 | 试点单位
复核 | 第9-10周 | 组织结果复核和专题研讨，形成条款问题处理建议和标准修改建议。 | 复核意见、修改建议清单 | 组织单位/专家组
总结 | 第11-12周 | 召开试点总结会，形成并提交试点总结报告。 | 试点总结报告、专家评审意见 | 组织单位
试点进度安排

## Slide 11
试点成果要求与保障机制
类别 | 成果/机制 | 核心要求 | 用途
成果 | 条款验证清单 | 覆盖第7章安全要求和相关附录，记录验证方式、证据材料、判定结果和问题建议。 | 支撑条款适用性分析
成果 | 试点单位自评估报告 | 说明试点对象、验证过程、证据材料、条款适用性、发现问题和修改建议。 | 支撑结果复核
成果 | 问题清单和修改建议 | 按条款编号归集问题，明确类型、影响范围、建议修改文本或实施说明。 | 支撑标准完善
成果 | 试点总结报告 | 总结开展情况、主要结论、典型问题、标准完善建议和后续实施建议。 | 提交专家组评审
保障 | 协调、材料、闭环、评审、保密合规机制 | 统一联系人、统一模板、问题编号管理、专家评审和保密/知识产权管理。 | 确保可汇总、可比较、可复核

## Slide 12
请各试点单位按任务分工准备样品与材料，并统一使用条款验证清单、自评估模板和问题反馈表。